Dotyczy projektu nr  WND-RPPD.05.01.00-20-0512/19 pn. „Produkcja energii elektrycznej na potrzeby własne w oparciu o trzy niezależne instalacje fotowoltaiczne”, Umowa Nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0512/19-00 z dnia 05.03.2020r.                                 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach                                                     Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014-2020

Załącznik nr 5 do SIWZ

UMOWA Nr PUK/PN/05/F/2020

Zawarta w dniu ……………….r. w Hajnówce pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o.    ul. Łowcza 4    17-200 Hajnówka

NIP  543-10-02-087,    REGON 050332909

reprezentowaną przez:

Prezes Zarządu – Jarosław  Kot

zwanym dalej Zamawiającym,   a …………………………………………………………………………………………………………………………..………………………,

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, którego reprezentują:

……………………………………………………………………………………………………………………

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym 
nr PUK/PN/05/F/2020, zgodnie z art. 39-46 ustawy publicznych dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1843), została zawarta umowa 
o następującej treści:

## PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest kompleksowe wykonanie trzech nowych, niezależnych, kompletnych i sprawnie działających elektrowni fotowoltaicznych (pod klucz) wraz z podłączeniem ich do sieci, w budynkach będących własnością Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. zlokalizowanych na terenie miasta Hajnówka w województwie podlaskim.

- Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Projektu nr  WND-RPPD.05.01.00-20-0512/19 pn. „Produkcja energii elektrycznej na potrzeby własne w oparciu o trzy niezależne instalacje fotowoltaiczne”, Umowa Nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0512/19-00 z dnia 05 marca 2020r.

## OBOWIĄZKI STRON

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania trzech nowych, niezależnych, kompletnych i sprawnie działających elektrowni fotowoltaicznych (pod klucz):

- mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy min. 19,84 kW, o produkcji energii minimum 18,0MWh średniorocznie w okresie 15 lat, na budynku garażu PUK Trans przy               ul. Łowczej 4 w Hajnówce, na działce nr  geod. 200501▁1.0001/2048/6,

- mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy min. 21,7 kW, o produkcji energii minimum 19,5MWh średniorocznie w okresie 15 lat, na budynku biura PUK,                                         przy ul. Łowczej 4 w Hajnówce, na działce nr  geod. 200501▁1.0001/2048/7,

- mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy min. 39,68 kW, o produkcji energii minimum 36,0MWh średniorocznie w okresie 15 lat, na budynku Sklepu „Market Fachowiec” przy ulicy Armii Krajowej 3 w Hajnówce, na działce nr  geod. 200501▁1.0001/1410/121

wraz z podłączeniem ich do sieci, w budynkach będących własnością Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. zlokalizowanych na terenie miasta Hajnówka w województwie podlaskim, zgodnie z treścią SWZ (Załączniki nr 6 i 6a) oraz treścią złożonej oferty przetargowej, dokumentacją techniczną, wymogami stawianymi zastosowanym urządzeniom dla przedmiotu umowy:

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, za cenę ryczałtową brutto wskazaną w  § 4 umowy, wszystkich elementów składowych instalacji, niezbędnych do jej poprawnej pracy w zakresie objętym przekazaną mu przez Zamawiającego dokumentacją techniczną, w tym również elementów nie wymienionych wprost w dokumentacji technicznej przedmiotu zamówienia (Załączniki nr 6 i 6a do SIWZ), ale niezbędnych do wykonania go pod klucz zgodnie z opisem z SIWZ i treścią oferty Wykonawcy oraz skutecznego przyłączenia go do sieci.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i konfiguracji układu monitoringu elektrowni, umożliwiającego Zamawiającemu zdalny nadzór nad poprawnością pracy instalacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w imieniu Zamawiającego przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej (wraz z niezbędną dokumentacją),

- Wykonawca przed zgłoszeniem przedmiotu umowy/zamówienia do odbioru końcowego zobowiązany jest na własny koszt dokonać odbiorów technicznych, niezbędnych badań itp. oraz pomiarów przez uprawnione do tego jednostki i sporządzić inwentaryzację powykonawczą. Dokumentację powykonawczą należy przekazać Zamawiającemu                          w 4 egzemplarzach wraz  z zapisem na nośniku cyfrowym: rysunki powinny zostać wykonane w wersji numerycznej AUTO-CAD. Dokumentacja winna zawierać w szczególności projekty powykonawcze, protokoły pomiarów i sprawdzeń, atesty, certyfikaty, dopuszczenia, instrukcje użytkowania i obsługi, DTR-ki oraz inne dokumenty wymagane Prawem Budowlanym oraz Ustawą o wyrobach budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania  rozruchu technologicznego/  uruchomienia elektrowni i testów kompletnej instalacji, zgodnie z procedurami Operatora Sieci Energetycznej.

- Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, ma obowiązek przeprowadzenia badań paneli fotowoltaicznych (wybiórczo do 3%) w celu potwierdzenia ich parametrów technicznych. Badania będą wykonane w niezależnym laboratorium na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku niespełnienia wymaganych parametrów przez chociażby jeden z badanych paneli, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przeprowadzi badanie wszystkich paneli na swój koszt i ryzyko.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia serwisu gwarancyjnego przez cały okres trwania gwarancji i rękojmi.

- Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się użyć urządzeń/materiałów/sprzętu, fabrycznie nowych, z datą produkcji nie starszą niż z 2019  roku, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w treści SIWZ oraz ofercie przetargowej Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się, o ile nie posiada lub nie obejmuje ona całego czasu w jakim obowiązuje niniejsza umowa, zawrzeć, na cały czas obowiązywania umowy, umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 300.000 złotych /słownie: trzysta tysięcy złotych/. W przypadku  przedłużenia czasu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia, przedstawiając kopie tych dokumentów przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia pod rygorem prawa Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy i naliczenia mu kar umownych.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu harmonogram rzeczowo –finansowy realizacji zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w cotygodniowych naradach, jeżeli zostanie na nie wezwany przez Zmawiającego.

- Warunki wykonania zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania terenu realizacji zamówienia i zaplecza, zabezpieczenia przed wejściem osób nieuprawnionych oraz do utrzymania porządku.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić:

- Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:

- bezpieczeństwa konstrukcji,

- bezpieczeństwa pożarowego,

- bezpieczeństwa użytkowania,

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

- ochrony przed hałasem i drganiami,

- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,

- Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem przedmiotu umowy, w szczególności w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,

- Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego,

- Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej,

- Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,

- Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do ustanowienia kierowników robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i elektrycznej,

- Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia nadzoru- kierownik z uprawnieniami do kierowania grupą ludzi, przez cały okres realizacji  zadania, w pełnym wymiarze czasu pracy, obecność kierownika z uprawnieniami budowlanymi na żądanie Zamawiającego (zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ).

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich bez wyjątku prac i robót związanych z kompletnym wykonaniem przedmiotu zamówienia z materiałów, urządzeń i w technologii oraz narzędzi dostarczonych przez Wykonawcę (Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy, żadnych materiałów, urządzeń ani technologii czy narzędzi),

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich niezbędnych prac i robót towarzyszących wykonaniu pełnego zakresu przedmiotu zamówienia związanych z należytą starannością i sztuką budowlaną,

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i ppoż. w trakcie wykonywania robót,

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy, z tym że materiały te i urządzenia winny być tożsame z tymi zgłoszonymi w jego ofercie przetargowej jako równoważne do tych opisanych w dokumentacji technicznej (stanowiącej opis przedmiotu zamówienia) lub gdy nie skorzystał ze swojego prawa do zaoferowania materiałów lub urządzeń równoważnych, tożsame z tymi określonymi w dokumentacji technicznej (opisie przedmiotu zamówienia) stanowiącej integralną część SIWZ, tj. załącznik nr 6 oraz załącznik nr 6 a – Wymogi stawiane zastosowanym urządzeniom.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadeklarowanych w ofercie jako przedmiot zamówienia prac, przy użyciu odpowiedniej klasy i rodzaju sprzętu oraz osób posiadających niezbędne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, które także będą spełniać inne wymagania określone powszechnie obowiązującym prawem oraz przez Zamawiającego w SIWZ i jej załącznikach.

- Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania i usuwania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności    ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019r. poz. 701) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396), z zachowaniem wymagań formalnych.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia dla wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników szkolenia praktycznego, które zostanie przeprowadzone podczas odbioru końcowego/rozruchu technicznego – obejmującego: obsługę urządzeń, zasady konstrukcji i działania, przeglądy i bieżącą konserwacja maszyn i urządzeń, uruchomienie oraz zatrzymywanie poszczególnych urządzeń technologicznych instalacji, instruktaż stanowiskowy i eksploatacyjny – w ilości, co najmniej 6 godzin zegarowych. Szkolenie przeprowadzi Instruktor Szkoleniowiec, który będzie  posiadać wiedzę i doświadczenie praktyczne w zakresie fotowoltaiki.

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- przekazania Wykonawcy terenu, na którym będą wykonywane prace związane z przedmiotem umowy/zamówieniem w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy.

- zapewnienia odbioru wykonanych prac z wyjątkiem tych, które zostały wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy.

## TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 90 /słownie: dziewięćdziesięciu/ dni od daty zawarcia umowy.

- Harmonogram rzeczowo – finansowy stanowi załącznik nr 3 do umowy. Zamawiający dopuszcza jego zmianę z ważnych powodów, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub takich których nie dało się uniknąć przy zachowaniu należytej staranności ze strony Wykonawcy, w trakcie prowadzenia prac pod warunkiem zachowania terminu określonego   w ust. 1.

- Każdorazowa zmiana harmonogramu prac o której mowa w ust. 2 wymaga pisemnego uzasadnienia ze strony Wykonawcy oraz pisemnej akceptacji Zamawiającego.

- Termin zakończenia realizacji zamówienia jest tożsamy z terminem podpisania przez obie strony umowy protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń co do kompletności i jakości wykonanego przedmiotu zamówienia.

## WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY, ODBIÓR ROBÓT

§ 4

  - Całkowita kwota wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego na podstawie oferty Wykonawcy wynosi: cena brutto …………… zł (słownie ............................................. ), w tym: cena netto ...............zł i podatek VAT w wysokości …….....%, co stanowi kwotę .....................zł,

  - Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy i innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

  - Wykonawca oświadcza, iż nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania należności za wykonanie prac będących przedmiotem umowy czy innych błędów Wykonawcy (w szczególności błędów rachunkowych między innymi w sporządzeniu przedmiaru robót czy nieuwzględnieniu któregokolwiek elementu robót będącego w dokumentacji) oraz że ilości przyjęte do określenia ryczałtowej należności za wykonanie robót są wystarczające do wykonania całości przedmiotu umowy zgodnie z jej zapisami.

  - Przyjmuje się, że cena zawarta w umowie uwzględnia wszelkie cechy szczególne projektu i terminy oraz rekompensuje Wykonawcy wszelkie jego wydatki, koszty i zobowiązania – bez możliwości wysuwania roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

§ 5

- Zapłata wynagrodzenia za należycie wykonane prace nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego, bez zastrzeżeń co do kompletności i jakości wykonanego przedmiotu zamówienia oraz  dostarczonej faktury wystawionej prawidłowo przez Wykonawcę na warunkach niniejszej umowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy, przy ich rozliczeniu stosuje się następujące postanowienia:

  - Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności jego faktury rozliczającej należne mu wynagrodzenia za przedmiot umowy, dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom, za roboty stanowiące przedmiot odbioru końcowego. Dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców, wynikających z umów o podwykonawstwo; dowodami takimi są oświadczenia podwykonawców i kopie dokonanych przelewów podpisane za zgodność z oryginałem przez podwykonawców. Nie dostarczenie ww. dowodów traktowane będzie jako uchylanie się Wykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy i spowoduje uruchomienie procedury przewidzianej niniejszą umową;

  - w przypadku uchylenia się Wykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, wezwie Wykonawcę do złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących powodów wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7-dniowego terminu na ich złożenie;

  - w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 2), podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy;

  - Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie (bez odsetek), jeżeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadność, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym powyżej wyjaśnień w sposób wystarczający wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy;

  - kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

3. Faktura wraz z kopiami faktur podwykonawców winny wpłynąć do Zamawiającego w terminie 7 dni po dostarczeniu przez podwykonawców faktur do Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 6  niniejszego paragrafu. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć ponadto:

- protokół odbioru końcowego potwierdzony przez osoby odpowiedzialne za nadzór na wykonaniem przedmiotu zamówienia/umowy z ramienia Zamawiającego;

- dowody zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom, wskazane  w ust. 2 pkt 1) i we wskazanym tam  terminie.

4. Warunki wystawienia faktury końcowej:

- wystawiona zostanie ona po wykonaniu wszystkich prac objętych umową, po usunięciu ewentualnie stwierdzonych wad odbiorowych i ich rozliczeniu, dołączeniu do faktury oświadczenia Wykonawcy, że rozliczył wszystkie wykonane prace i jest to faktura ostateczna;

- Wykonawca spełni przesłanki określone w ust. 2 pkt 1);

- Wykonawca załączy oświadczenia podwykonawców potwierdzające, iż nie wnoszą oni roszczeń do wzajemnych rozliczeń finansowych wynikających z zawartych umów.

5. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowego odbioru wykonania  przedmiotu zamówienia/umowy z kompletem niezbędnych do rozliczenia, wymaganych  prawem   dokumentów i dokumentacji powykonawczej, sporządzonych przez Wykonawcę.

6.    Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek w banku   …        nr konta  ……………………………………………………………… w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w ust. 3 i ust. 4 i jednocześnie pod warunkiem zachowania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w  ust. 2 pkt 1).

7. Niezachowanie przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1) może wydłużyć termin  płatności o czas powstałego opóźnienia i Wykonawca wyraża na to zgodę.

§ 6

- Zamawiający, po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia/umowy do odbioru końcowego i pisemnym potwierdzeniu przez osobę nadzorującą w imieniu Zamawiającego gotowości prac do odbioru, w ciągu 7 dni roboczych powoła komisję odbioru końcowego, która w ciągu kolejnych 7 dni roboczych winna zakończyć czynności odbioru lub odmówić odbioru, uzasadniając swoją decyzję na piśmie.

- Dokumentem odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie ewentualnych wad przedmiotu zamówienia.

- W przypadku prac ulegających zakryciu Zamawiający obowiązany jest dokonać ich odbioru technicznego w terminie 2 dni od daty ich zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę, a Wykonawca zgłosi je Zamawiającemu do odbioru z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.

- Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady utrudniają oddanie przedmiotu zamówienia/umowy do użytkowania, a jednocześnie nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, może żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy lub obniżenia przysługującego wynagrodzenia.

- Potwierdzenie usunięcia wad następuje w formie pisemnego protokołu sporządzonego przez Zamawiającego i Wykonawcę, w ciągu 3 dni roboczych od daty   zgłoszenia ich usunięcia przez Wykonawcę.

- Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt oraz ryzyko po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

- W razie stwierdzenia wad nienadających się do usunięcia, Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości.

- Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty.

§ 7

PODWYKONAWCY

  - Wykonawca może zlecić podwykonawcom wykonanie robót budowlanych, dostaw, usług objętych umową, jednak za działania i zaniechania tych podwykonawców przyjmuje wyłączną odpowiedzialność jak za działania własne.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo w zakresie: robót budowlanych, dostaw, usług; jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Powyższe znajduje odpowiednie zastosowanie również do wszelkich późniejszych zmian umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Powyższe znajduje odpowiednie zastosowanie również do wszelkich późniejszych zmian umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemne zastrzeżenia do w/w projektu, jeżeli jego przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniające wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w w/w terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem nieważności, zmienić umowy lub podpisać zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo poprzez podniesienie jego wynagrodzenia, zmianę terminów płatności lub innych postanowień bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- W przypadku, gdy przedmiotem umowy o podwykonawstwo są dostawy lub usługi i jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 8, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Zasady zawierania umów o podwykonawstwo mają odpowiednie zastosowanie do umów zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

- Zamawiający ma prawo zażądać zmiany podwykonawcy na każdym etapie realizacji umowy, w przypadku stwierdzenia zastrzeżeń, co do jego pracy lub nie stosowania się do zaleceń i żądań Zamawiającego

- Listę osób reprezentujących Podwykonawców oraz numery telefonów i faksów, Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po zawarciu umowy z Podwykonawcami.

## KARY UMOWNE, GWARANCJE

§ 8

    - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w przypadku nie dotrzymania terminu zakończenia prac określonych niniejszą umową w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust.1, za każdy dzień opóźnienia;

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub stwierdzonych w przeglądach gwarancyjnych w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad do dnia faktycznego usunięcia;

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1;

- za nieterminową zapłatę lub za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust. 1  w każdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;

- za nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany  w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1  w każdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia.

- za nie przedłożenie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni roboczych, oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych przez Wykonawcę/Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust.1, za każdy dzień zwłoki.

2.         Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

- karę umową w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1.

- odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności z tytułu zwłoki w opłacaniu faktur.

3. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej.

4. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi odpowiednią notę obciążeniową, o ile nie skorzysta z uprawnień określonych w ust. 5.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość potrącenia kar z faktur Wykonawcy lub innych wymagalnych należności.

6. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej.

§ 9

- Wykonawca oświadcza, że udzielone przez niego okresy rękojmi i gwarancji na wykonane prace oraz dostarczone urządzenia i materiały wynoszą:

a) konstrukcja wsporcza - …... lat /słownie: …............................ lat/,

b) moduły fotowoltaiczne :

- wady ukryte: …... lat /słownie: …...................... lat/,

- gwarantowana moc paneli  powyżej 80% mocy znamionowej powyżej 25 lat  /słownie:

dwadzieścia pięć  lat/,

c) inwertery - …... lat /słownie: ….................. lat/,

d) prace budowlane - ….... lat /słownie: …...................... lat/,

e) pozostałe elementy – ….... lata /słownie: …......... lata/,

i są liczone od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia/umowy. Wzór dokumentu/dokumentów gwarancyjnych będą stanowiły załączniki nr 4 do umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia serwisu gwarancyjnego przez cały okres trwania gwarancji i rękojmi.

- Przeglądy gwarancyjne, naprawy awaryjne w okresie udzielonej gwarancji wykonywane będą bezpłatnie przez wskazanego przez Wykonawcę serwisanta. Koszty robocizny i części zamiennych w tymże okresie ponosić będzie Wykonawca.

- Wykonawca zapewni nieodpłatnie dojazd serwisanta do siedziby Zamawiającego, w celu wykonania przeglądu lub naprawy awaryjnej.

- Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do naprawy gwarancyjnej, w ciągu 12 godzin od momentu pisemnego, elektronicznego, telefonicznego zgłoszenia awarii

- W okresie gwarancji Wykonawca  jest zobowiązany do usunięcia awarii w terminie 72 godzin od momentu jej  zgłoszenia. W przypadku okoliczności niezależnych od Wykonawcy powodujących konieczność wydłużenia się terminu naprawy Zamawiający może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu naprawy lub dokonać naprawy na koszt Wykonawcy u innego serwisanta wskazanego przez Wykonawcę.

- Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać.

§ 10

- Tytułem zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1, co stanowi kwotę …………………zł /słownie: ………………………………/.

- Zabezpieczenie o którym jest mowa w ust. 1 zostało wpłacone na konto Zamawiającego
w banku ……………………….  nr …………………………………… / Zostało wniesione w formie …………………………. i znajduje się w posiadaniu Zamawiającego.

- Zabezpieczenie służy pokryciu ewentualnych roszczeń Zamawiającego względem Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia/umowy i pokryciu ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia/umowy.

- 70 % kwoty zabezpieczenia, gwarantujące zgodne z umową wykonanie przedmiotu zamówienia/umowy, zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia/umowy i uznania przez Zamawiającego je za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady i podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu pogwarancyjnego potwierdzającego brak wad i usterek przedmiotu umowy w momencie upływu okresu gwarancji. W przypadku stwierdzenia w w/wym protokole występowania wad lub usterek, Zamawiający ma prawo zatrzymania kwoty zabezpieczenia do czasu usunięcia wad/usterek.

- W przypadku nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu zamówienia i pokrycia ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

Strony wyznaczają swoich przedstawicieli :

- Zamawiający – ………………………………………………………………………

- Wykonawca–  ………………………………………………………………………

§ 12

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy gdy:

- zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub zostanie rozpoczęta likwidacja Wykonawcy,

- zostanie wszczęte postępowanie naprawcze względem Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy w wyznaczonym terminie i nie realizuje umowy przez okres dłuższy niż 10 dni,

- Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwie wykonywanie robót budowlanych, na co najmniej 5 dni i nie wznowi ich z nieuzasadnionych przyczyn,

- Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z umową, w szczególności projektem, dokumentacją techniczną lub nie wykonuje innych zobowiązań umownych lub nie wykonuje ich należycie; pomimo upomnienia przez Zamawiającego,

- Wykonawca pozostaje w opóźnieniu w wykonaniu przedmiotu umowy i opóźnienie przekracza 14 dni.

- Zachodzi konieczność wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub zachodzi konieczność dokonania przez Zamawiającego bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy.

- suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z powodów określonych w § 8 ust. 1 pkt 1) i 2) przekroczyła kwotę 10% wynagrodzenia brutto ustalonego niniejszą umową,

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, gdy Zamawiający pomimo pisemnego wezwania nie stosuje się do nałożonych na niego obowiązków wynikających z umowy.

- Odstąpienie od Umowy ma skutek natychmiastowy.

- Odstąpienie od umowy nie tamuje możliwości dochodzenia zastrzeżonych w niej kar umownych.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia.

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na własny koszt

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione na własny koszt

6. Niezależnie od przyczyn określonych w ust. 1 w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

7.  Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Zamawiający dopuszcza możliwość przelania wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich wyłącznie za swoją pisemną zgodą. Czynność przelania wierzytelności dokonana z naruszeniem niniejszego postanowienia jest nieważna.

§ 14

1.             Zamawiający dopuszcza możliwości zmian zawartej umowy na warunkach i zakresie następującym:

- Dopuszcza się możliwość zmiany materiałów, urządzeń jak również technologii wykonania robót budowlanych przedstawionych w programie funkcjonalno-użytkowym, w dokumentacji projektowej, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego oraz:

- powodują obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,

- powodują poprawienie parametrów technicznych,

- wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów;

- Termin wykonania umowy określony w § 3 ust. 1 może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia:

- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

- działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowej, strajku generalnego lub lokalnych), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia umownego w przypadku:

- urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT;

- zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,

przy czym zmiana wysokości wynagrodzenia musi wynikać z rzeczywistych, udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany osób uczestniczących w wykonaniu przedmiotu umowy, w drodze aneksu do niniejszej umowy przy spełnieniu następujących warunków:

- Zmiana osób uczestniczących w wykonaniu przedmiotu umowy jest możliwa w następujących przypadkach:

- śmierci, długotrwałej choroby lub innych zdarzeń losowych,

- niewywiązywania się lub nienależytego wywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy,

- utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania niniejszej umowy,

- jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji osoby, zmiany miejsca zatrudnienia itp.).

- W przypadku zmiany osób uczestniczących w wykonaniu przedmiotu umowy, nowe osoby powołane do pełnienia ich obowiązków muszą spełniać wymagania określone w SIWZ dla danej funkcji.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób uczestniczących w wykonaniu przedmiotu umowy, jeżeli stwierdzi, że nie wykonują lub nie wykonują należycie swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.

- Oprócz istotnych, wyżej wymienionych, zmian umowy przez istotną zmianę zawartej umowy należy rozumieć także wszelkie jej zmiany, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmian w obowiązujących przepisach prawa, jeżeli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp w szczególności zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy, zmiana danych teleadresowych oraz zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami.

- Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiana danych teleadresowych oraz zmiana osób reprezentujących Strony.

7. 	Strona wnioskująca o zmianę umowy przedkłada drugiej stronie propozycję zmian wraz z pisemnym uzasadnieniem konieczności ich wprowadzenia.

8. 	Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

- Na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego obowiązku ze względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu.

- Strona umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej umowy ze względu na działanie Siły Wyższej nie jest narażona na odstąpienie od umowy przez drugą Stronę z powodu niedopełnienia obowiązków umownych.

- Dla potrzeb umowy, "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie, którego źródło znajduje się poza przedsiębiorstwem Wykonawcy lub Zamawiającego.  Zdarzenie musi być niemożliwe do przewidzenia w tym sensie, że stopień jego pojawienia się jest mało prawdopodobny w określonej sytuacji przy zachowaniu obiektywnych kryteriów dla oceny, czy możliwe było przewidzenie zdarzenia; zdarzenie musi być niemożliwe do zapobieżenia, które uniemożliwia wykonywanie zamówienia.

- Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie Siły Wyższej.

- W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków wynikających z umowy.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, zapisy SWZ oraz „Wytyczne” w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydane przez Ministra Rozwoju w dniu 19 września 2016 r.

§ 17

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Białymstoku.

§ 18

1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

2.Integralną częścią umowy są załączniki:

1)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia      publicznego pn.  „Budowa trzech nowych, niezależnych, kompletnych i sprawnie działających elektrowni fotowoltaicznych (pod klucz) wraz z podłączeniem ich do sieci,                      w budynkach będących własnością Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. zlokalizowanych na terenie miasta Hajnówka w województwie podlaskim”,  postępowanie nr PUK/PN/05/F/2020,

2) Oferta wykonawcy,

3) Harmonogram rzeczowo – finansowy,

4)Gwarancja/Gwarancje,

5) Dokument potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego                            wykonania umowy.

ZAMAWIAJĄCY :                                                                            	WYKONAWCA: